## Slide 1
介護食管理システム
実装仕様書
システム概要・機能要件・非機能要件

## Slide 2
1. システム概要
名称
介護食管理システム（仮称）
目的
複数の介護施設からの日々の食事注文（食数）を取り込み、献立マスタに基づき必要な「製造総重量」「梱包内訳」「原材料発注量」を自動計算・出力する
プラットフォーム
Webアプリケーション（アプリAと同サーバー・同DBで稼働）

## Slide 3
2. 業務フロー概要
1
マスタ準備
月次で献立データを取り込む（外部データ連携）
→
2
注文取込
施設ごとの注文（CSVまたは画像）を取り込む
→
3
自動計算
注文数×献立レシピで製造量を算出
→
4
出力
製造指示書、梱包指示書、発注書を出力

## Slide 4
3.1 注文データ入力・取込機能
CSV取込（優先機能）
既存の注文管理システムから出力されるCSVデータをインポート
「日付」「食事区分（朝/昼/夕）」「食数」「食形態」を読み取る
取引先（施設）を指定してCSVを取り込み、施設ごとの注文として処理
画像・PDF取込（AI解析）
FAXやメール（PDF/画像）で届く注文書をAI（OCR）解析してデータ化
AI解析時に「信頼度スコア」を算出、低い場合はアラート表示
元画像と解析結果を並べて表示し、手動で修正・確定するステップを必須化
紐付けができなかった項目は手動でマスタと紐付け

## Slide 5
3.2 マスタ・データ管理機能
献立データ取込（月次更新）
外部の献立作成会社が作成したデータ（CSV/Excel）を取り込む
データ構造：「日付」「食事区分」「料理名」「使用食材」「1人あたり重量」
重要：「社内材料コード（発注ベース）」での紐付けが必要。献立作成会社にCSVへのコード付与を依頼中
原材料マスタ（アプリAと共有）
アプリAで管理する「食材名」「仕入れ先」「キロ単価」「歩留まり率」を参照
取引先マスタ
施設名、配送区分などを管理。手動での追加・編集が可能

## Slide 6
3.3 計算・展開ロジック
1
料理展開（Explosion）
入力された「朝・昼・夕の食数」を、その日の献立データと照合し、「料理ごとの製造必要数」に変換
例：1月1日 朝食70食 → スクランブルエッグ70人前、ブロッコリーサラダ70人前
2
総重量計算
1人あたり重量（献立データ） × 食数 = 料理ごとの必要総重量（kg）
3
原材料計算と歩留まり適用
必要重量 = (1人あたり使用量 × 食数) ÷ 歩留まり率
例：ほうれん草のお浸し40g → 生のほうれん草80g必要（歩留まり50%）

## Slide 7
3.4 出力・帳票作成機能
製造指示書
（現場向け）
単位：日付ごと、料理ごと
その日に製造すべき料理名と「製造総重量（kg）」を表示
施設ごとの内訳ではなく、まとめて製造するための合算値を表示
梱包・配送指示書
（仕分け向け）
単位：日付ごと、取引先ごと
配送先施設名、料理名
食形態：「常食」「刻み」「ミキサー」等
数量：重量またはパック数/人前数
原材料発注書
（仕入れ向け）
単位：仕入れ先ごと
献立全体で必要な原材料を集計
発注先ごとにPDF等で出力

## Slide 8
4. 非機能要件・システム構成
インフラ・データベース
アプリAと同一サーバー・同一DB使用
ランニングコスト：月額20ドル程度
「原材料マスタ」「仕入れ先マスタ」はアプリAと共通テーブル参照
ユーザー権限
システム管理者
マスタ編集（献立取込、原材料編集）
ユーザー管理
一般ユーザー
注文入力、計算実行、帳票出力
マスタ操作不可
UI/UX方針
確認プロセスの重視：AI解析や自動計算の結果をユーザーが確認・修正できるUIを徹底
プロトタイプ検証：開発初期段階でデモ画面を作成し、認識齟齬がないか確認
セキュリティ
排他制御：複数ユーザーによる同時利用を想定した設計

## Slide 9
5. 今後の課題・確認事項
献立データのコード付与
最優先
献立作成会社に対し、CSVデータに「社内材料コード」を付与可能か確認・依頼する
発注書フォーマット
現状決まったフォーマットはないため、開発側で標準的なものを提案する
アラート基準（アプリA関連）
粗利計算のアラート基準（食数・最低価格・最低利率）の設定値を決定する